Antoine Dabilly :

**Difficulté :**

* Gros manque de temps, car trop peu d’information sur la quantité à rendre et trop peu de cours en classe pour faire le projet
* Manque d’information sur les documents à rendre.
* Difficulté pour implémenter le tableau des étapes dans la page des trajets, pour afficher les images correctement à l’intérieur en fonction de l’étape choisi
* Difficulté pour la création de la requête qui récupère les trajets correspondants aux critères de l’utilisateur car il y a plusieurs types de trajet et que je souhaitais par soucis d’aisance tout récupérer dans un seul tableau
* Difficulté lors de l’implémentation de l’autocomplete pour le déroulement des villes lors de la recherche.

**Enseignement :**

* Je trouve que niveau organisation nous nous sommes très bien débrouillés car nous avons fait tout ce qui était prévu dans les temps. Et nous n’avions jamais rien à faire dans l’attente des autres membres du groupe.
* J’ai appris à bien maitriser git et trello qui nous ont permis de bien gérer le projet
* J’ai également appris des choses en PHP
* J’ai également appris comment faire de l’ajax avec jquery en s’envoyant du JSON
* Pour finir j’ai appris à bien maitriser bootstrap

William Lin :

**Difficulté :**

* Le démarrage a été difficile, puisqu’on n’avait pas vraiment été guidé, on s’est lancé dans le projet sans forcément de travail préparatoire. Ce qui a conduit à des désaccords fonctionnels en plein milieu du projet
* Difficulté de switcher entre projet Ecole et Entreprise, on fait du PHP aussi, mais l’architecture était différente, c’était assez perturbant
* Difficulté dans l’estimation du temps pour des taches, dû à un manque d’expérience ce qui implique une difficulté dans le management du temps de travail personnel

**Enseignement :**

* On a vite su, s’organiser la répartitions tâches puisqu’on connaissait des outils pour l’organisation TRELLO,
* Couplé avec Github cela nous a parmi de nous organiser d’éviter des gros conflits dans le code, qui ne se sont jamais révélés,
* Familiarisation avec Bootstrap

Bastian Padiglione :

**Difficultés :**

* Préparation du projet en amont : peu d’informations et le manque d’expérience rend difficile l’évaluation de problèmes pouvant survenir lors de la phase développement.
* Difficulté à travailler de manière régulière à cause de certaines semaines de cours chargés -manque d’information sur le contenu des documents à rendre -manque d’information (au début) sur ce qui était concrètement attendu

**Enseignements :**

* Gestion des taches grâce à l’outil TRELLO
* Gestion de version grâce à GitHub
* Apprentissage dans un cadre concret du php
* Apprentissage de jquery ainsi que de l’ajax
* Apprentissage de bootstrap